Diario de trabajo

17/10 -> arrancamos el spotify!!!

17/10-> Optimización y mejora del código del TP de Laboratorio I.

18/10-> División de trabajo para fin de semana.

19/10-> Se está balanceando el árbol.

20/10-> Finalización del algoritmo de balanceo.

21/10-> Finalización del algoritmo de borrar Nodo.

24/10 -> Se decide realizar un cuarto archivo para poder registrar varias playlists por usuario.

31/10-> Problema con la utilización de la función realloc().

5/11-> Se decide avanzar con el resto del proyecto y tratar de solucionar el problema más adelante.

9/11-> Se sigue avanzando en las funciones que faltan hacer

20/11 Se encontró error en la función borrar Nodo del árbol.

21/11-> No se llegó a entregarlo porque nos faltó arreglar el error de la función borrar nodo y hacer la función de recomendar canciones.

23/11-> Se encontró un error en la función que carga las playlists de los usuarios en el ADL que no podemos solucionar.